**PLAN DZIAŁANIA   
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI URZĄD MIEJSKI W TURKU   
NA LATA 2022 -2024**

**Opracował: Andrzej Drzewiecki**

**Koordynator ds. dostępności**

**Turek, marzec 2022 r.**

| **Lp.** | **Działanie** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | **Sposób realizacji działania** | **Czas realizacji** | **Koszt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie informacji na temat rozkładu  pomieszczeń w budynku Urzędu, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.  **PLAN TYFLOGRAFICZNY** | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,  Koordynator ds. dostępności | Zakup i montaż:  urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacjami na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy i dotykowy  tj.: **PLAN TYFLOGRAFICZNY.**  **OPIS:** Wypukły plan obiektu, pokazujący rozkład pomieszczeń - kontrastowy, zawierający opisy w brajlu i czarnodruku. | 2022/2023 | wraz z projektem:  20.000,00 zł/szt.  + Montaż |
| 2. | Umożliwienie dostępu do Urzędu osobom  o ograniczonej mobilności.  **NAKŁADKI KĄTOWE NA SCHODY** | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,  Koordynator ds. dostępności | Zakup i montaż:  **NAKŁADKI KĄTOWE NA SCHODY**  **OPIS:** Nakładki kątowe na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu | 2022 | 250,00 zł za sztukę |
| 3. | Umożliwienie dostępu do Urzędu osobom  o ograniczonej mobilności.  **PASY OSTRZEGAWCZE** | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,  Koordynator ds. dostępności | Zakup i montaż:  **PASY OSTRZEGAWCZE  (Z WYPUKŁYMI GUZAMI)**  **OPIS:** Pasy o szerokości 42 cm z guzami, montowane na chodniku przed schodami wraz z klejem – do zastosowania na zewnątrz budynku (np. przed schodami na chodniku) | 2024 | wg procedury |
| 4. | Umożliwienie dostępu do Urzędu osobom  o ograniczonej mobilności.  **LINIE PROWADZĄCE** | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,  Koordynator ds. dostępności | Zakup i montaż:  **LINIE PROWADZĄCE**  **OPIS:** Linie składające się z poczwórnej linii, wykonane z poliuretanu w kolorze kontrastowym do posadzki – zastosowanie – wewnątrz i na zewnątrz pod zadaszeniem | 2024 | wg procedury |
| 5. | Umożliwienie dostępu oraz bezpiecznego poruszania się po Urzędzie osobom niedowidzącym i niewidomym  **system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT** | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Koordynator ds. dostępności | Zakup i montaż:  **ZNACZNIKA SYSTEMU TOTUPOINT**  **OPIS:** System ułatwiający poruszanie się osobom niewidomym. Aby z niego skorzystać, wystarczy pobrać na swój smartfon odpowiednią aplikację. Gdy jej użytkownik znajdzie się w pobliżu budynku Urzędu, aplikacja odczyta głosowy komunikat kierujący go do wejścia. | 2024 | 4000,00 zł |
| 6. | Umożliwienie bezpiecznego poruszania się po Urzędzie osobom niedowidzącym  i niewidomym  **POLA UWAGI** | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,  Koordynator ds. dostępności | Zakup i montaż:  **POLA UWAGI**  **OPIS:** Pola uwagi składające się z pojedynczych guzów z poliuretanu w kolorze kontrastowym do posadzki - zastosowanie – wewnątrz i na zewnątrz pod zadaszeniem. | 2024 | wg procedury |
| 7. | Umożliwienie bezpiecznego poruszania się po Urzędzie osobom niedowidzącym i niewidomym  **NAKŁADKI NA PORĘCZE** | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,,  Koordynator ds. dostępności | Zakup i montaż:  **NAKŁADKI NA PORĘCZE**  **OPIS:** Stal nierdzewna, brajl tłoczony mechanicznie, grawer laserowy - tabliczki zagięte pod wymaganą średnicę poręczy. | 2024 | wg procedury |
| 8. | Umożliwienie bezpiecznego poruszania się po Urzędzie osobom niedowidzącym i niewidomym  **TABLICZKI BRAJLOWSKIE** | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,,  Koordynator ds. dostępności | Zakup i montaż:  **TABLICZKI BRAJLOWSKIE  NA DRZWI**  **OPIS:** Stal nierdzewna, brajl tłoczony mechanicznie, grawer laserowy, podklejone taśmą samoprzylepną - różne wymiary zależne od ilości tekstu | 2022/2023 | 120,00 zł /szt. |
| 9. | Umożliwienie komunikacji w Urzędzie osobom niedowidzącym  **LUPA ELEKTRONICZNA, RAMKA DO PODPISU** | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,,  Koordynator ds. dostępności | Zakup:  **LUPY ELEKTRONICZNEJ I RAMKI DO PODPISU**  **OPIS:** lupa elektronicznaoferująca bardzo duże powiększenie zachowując jednocześnie szerokie pole widzenia oraz ramka, wysoko kontrastowa obwódka wykonane z trwałego PVC -pomoc dla osób słabowidzących i niewidomych przy składaniu podpisów na różnych dokumentach | 2022 | 3000,00 zł  40,00 zł. |
| 10. | Umożliwienie kontaktu osobie  niedosłyszącej z pracownikami  Urzędu  **PĘTLA INDUKCYJNA** | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,  Koordynator ds. dostępności | Zakup i montaż:  **PĘTLA INDUKCYJNA – ZESTAW RECEPCYJNY I ZESTAW PRZENOŚNY**  **OPIS:**: urządzenie wykorzystujące zjawisko indukcji elektromagnetycznej, umożliwia bezprzewodową komunikację na niewielkie odległości np. między telefonem komórkowym a mikrosłuchawką, urządzenie  zostanie zamontowane w biurach obsługi | 2022 | 2500,00 zł/szt. |
| 11. | Zapewnienie osobie z niepełnosprawnościami przywołanie pomocy podczas korzystania z toalety  **SYSTEM WEZWANIA POMOCY** | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,  Koordynator ds. dostępności | Zakup i montaż:  **SYSTEM WEZWANIA ASYSTY**  **OPIS:** Call-hear  Call Hear – WC – aktywator sznurowy | 2022/2023 | 400,00 zł |
| 12. | Zapewnienie osobie z niepełnosprawnościami przywołanie asysty  **SYSTEM WEZWANIA ASYSTY** | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,  Koordynator ds. dostępności | Zakup i montaż:  **SYSTEM WEZWANIA ASYSTY ( DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH)**  **OPIS:** Call-hear System wezwania asysty ( do drzwi zewnętrznych) | 2022/2023 | 700,00 zł |
| 13. | Zapewnienie osobie z niepełnosprawnościami dostępności treści znajdujących się na stronach internetowych Urzędu – dostępność cyfrowa  **DOSTOSOWANE STRON INTERNETOWYCH** | Wydział Strategii i Rozwoju,  Koordynator ds. dostępności | Zakup i montaż:  **ZAKUP PROJEKTU STRONY INTERNETOWEJ**  **OPIS:** zakup projektu strony zgodnej ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA | 2022 | 20000,00 zł |